| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ПОДОСИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТЧЕТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.11.2015 |  |  | № | б/н |
| пгт Подосиновец |  |  |  |  |

проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования муниципальным образованием Подосиновский муниципальный район средств областного и местного бюджета, выделенных на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2013-2020 годы» за 2013-2015 годы».

- На основании  п. 4 раздела 2 плана работы контрольно-счётной комиссии Подосиновского района, утверждённого  распоряжением  председателя Контрольно-счётной комиссии Подосиновского муниципального района от 19.12.2014 г. № 04 (с изменениями)  проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования муниципальным образованием Подосиновский муниципальный район средств областного и местного бюджета, выделенных на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2013-2020 годы» за 2013-2015 годы».

- Цель контрольного мероприятия:

Проверить законность и результативность использования муниципальным образованием средств областного и местного бюджета, выделенных на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Предмет контрольного мероприятия:

Бюджетные средства, направленные на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Объекты контрольного мероприятия:

- Администрация Подосиновского района.

- Подосиновский дорожный участок  Лузского дорожного управления № 22 КОГУП  «Вятские автомобильные дороги».

- Проверяемый период:  2013-2015 годы.

- Сроки проведения контрольного мероприятия:  сентябрь – декабрь 2015 года.

- В ходе проведения контрольного мероприятии установлено:

  - Анализ полноты нормативно-правовой базы, регулирующей дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (статьи 13,14,17,18,22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», далее – Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ.

Решением Подосиновской районной Думы 4-го созыва от 11.05.2012 № 14/129 утвержден «Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Подосиновского района Кировской области» с общей протяженностью 329,8 км.

В соответствии с постановлением правительства Кировской области от 11.08.2010 № 63/387 «Об областной целевой программе «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года», с Порядком разработки, формирования и реализации долгосрочных районных целевых программ и участия в формировании и реализации областных целевых программ на территории Подосиновского  района, утверждённого постановлением главы Администрации Подосиновского района от 13.10.2008 № 76 «О разработке, формировании и реализации целевых программ на территории Подосиновского района» Администрацией района постановлением от 31.12.2010 № 141 утверждена муниципальная целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры Подосиновского района Кировской области до 2015 года».

Постановлением Администрации района от 30.09.2013 № 223 утверждена муниципальная программа Подосиновского района «Развитие транспортной системы» на 2014-2016 годы (с изменениями от 07.02.2014 № 45, от 18.11.2014 № 307, от 30.12.2014 № 387, от 15.07.2015 № 224).

В соответствии со статьёй 179,4 бюджетного кодекса РФ и пунктом 10.2 решения Подосиновской районной Думы от 30.08.2011 № 07/50 «О внесении изменений и дополнений в решение Подосиновской районной Думы от 18.12.2008 № 43/97 «О бюджетном процессе в Подосиновском районе» в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в составе бюджета района сформирован дорожный фонд Подосиновского района. Для установления правил формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Подосиновского района постановлением Администрации Подосиновского района № 216 от 08.12.2011 утверждён «Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Подосиновского района».

Решением Подосиновской районной Думы Кировской области 4-го созыва от 09.12.2013 № 40/254 утверждено «Положение о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Подосиновского района Кировской области».

Администрацией района постановлением от 28.09.09 № 104 утвержден «Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Подосиновского района, их участков и сооружений на них» (далее – Порядок содержания и ремонта дорог).

Администрацией района постановлением от 02.02.12 № 24 утверждены нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения Подосиновского муниципального района и правила их расчета.

В нарушение ст. 13.1. п.2. Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ администрацией района не принят муниципальный правовой акт определяющий порядок муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог.

  - Анализ полноты формирования и использования средств на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Формирование и использование средств дорожных фондов

таблица 1 (тыс. рублей)

| показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства дорожного фонда района (акцизы) | - | План 3774,2 Факт 4071,3 | План 3268,8 Факт на 01.10.15 3173,0 |
| Использовано собст. средств дор. ф. | 195,5 | 2084,3 | 2208,1 в т.ч. 1987,1 остаток 2014г. |
| Субсидии обл. бюджета на дор. деятельность (район). | План 27808,0 Факт 26223,3 | План 21006,07 Факт 18768,4/ 13593,0 | План 29124,4 в т.ч. 5175,4 субс. 2014г. Факт на 01.10.15 16661,857 |
| Субсидии обл. бюджета на дор. деятельность поселениям | План 2467,0 Факт 2440,884 | - | План 1547,0 Факт - на 01.10.15 0,0 |

Не использование лимитов утвержденных бюджетных назначений в 2014 году на софинансирование содержания и ремонта автомобильных дорог в сумме 1 689 940,86 рублей  повлекло не получение субсидии в сумме 6 399 000,0 рублей.

В кредиторской задолженности администрации района по данным годового отчета за 2014 год -  сумму 6 605 427,54 рублей или  70% от всей суммы занимает задолженность перед  КОГП «Вятские автомобильные дороги» за выполненные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования.

Решением Подосиновской районной Думы от 24.04.2015 расходы дорожного фонда на 2015 год увеличены на сумму остатка прошлого года – 1987,1 тыс. рублей. При соблюдении условий софинансирования бюджету района увеличена субсидия области на дорожную деятельность. Средства направлены на гашение кредиторской задолженности.

  - Анализ бюджетной эффективности размещения муниципального заказа по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования.

Размещение муниципального заказа по Администрации Подосиновского     района.

Таблица 2 (тыс. рублей).

| Наименование | Период | Начальная цена | Цена контракта |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 год |  |  |  |
| Содержание дорог | 14.01.2013 - 31.12.2014 | 16792,6 | 16792,6 |
| Ремонт деревянного моста через реку Пушма | июль 2013 - декабрь 2013 | 8240,1 | 8240,1 |
| Разработка проекта схемы дисклокации дорожных знаков и разметки на территории Подосиновского муниципального района | август 2013 – октябрь 2013 | 318,0 | 318,0 |
| Содержание дорог летнее (дополнительные объемы) | октябрь 2013 | 1840,2 | 1840,2 |
| Содержание дорог (дополнительные объемы) | октябрь 2013 | 1979,7 | 1979,7 |
| Содержание дорог (дополнительные объемы) | ноябрь 2013 | 801,0 | 801,0 |
| 2014 год |  |  |  |
| Содержание дорог | Январь 2014- декабрь 2014 | 18585,3 | 18585,3 |
| Содержание дорог (дополнительные объемы) | август 2014 – декабрь 2014 | 4477,5 | 4477,5 |
| 2015 год |  |  |  |
| Содержание дорог | февраль 2015 –декабрь 2015 | 20675,9 | 20675,9 |
| Содержание дорог (дополнительные объемы) | август 2015- декабрь 2015 | 898,4 | 898,4 |
| Содержание дорог | январь 2015 | 1800,0 | 1800,0 |

В 2015 году проведено размещение муниципального заказа по ремонту дорог общего пользования по администрации Пинюгского городского поселения: при начальной (максимальной) цене контракта 344,3 тыс. рублей, контракт заключен с единственным участником с ценой контракта 344,3 тыс. рублей.

В 2015 году проведено размещение муниципального заказа по ремонту дорог общего пользования по администрации Демьяновского городского поселения: при начальной (максимальной) цене контракта 542,6 тыс. рублей контракт заключен с единственным участником с ценой  542,6 тыс. рублей.

Анализ показывает, что за анализируемый период муниципальные контракты по содержанию и ремонту дорог общего пользования заключаются с единственным участником по начальной (максимальной) цене контракта. Фактов снижения начальной (максимальной) цены контрактов нет, экономия бюджетных средств от размещения муниципального заказа по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования отсутствует.

  - Анализ планирования дорожной деятельности (включая вопросы паспортизации автомобильных дорог). Полнота выполнения годового плана дорожных работ.

В нарушение п.2.3. Порядка содержания и ремонта дорог администрацией района перспективные финансовые планы (перечень) работ, годовые планы (перечень)  работ на соответствующий финансовый год не составляются.

В нарушение п. 2.8.3. Порядка содержания и ремонта дорог по состоянию на 01.11.2015г. заместителем главы администрации района А.П. Клюшовым проект годового плана (перечня) работ на очередной финансовый год (2016г.) не подписан, не согласован с финансовым управлением и не представлен для рассмотрения главе администрации района (срок до 30 сентября).

  - Оценка соответствия автомобильных дорог нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям.

В соответствии с «сведениями об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», форма № 3-ДГ (мо) по состоянию:

- на 01.01.2014 года общая протяженность дорог всего составила 329,8 км., в т.ч. с твердым покрытием 278,4 км., из них с усовершенствованным покрытием 32,75 км. Протяженность дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям 319,9 км;

- на 01.01.2015 года общая протяженность дорог всего составила 329,8 км., в т.ч. с твердым покрытием 278,4 км., из них с усовершенствованным покрытием 32,75 км. Протяженность дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям 319,9 км.

Таким образом в соответствии со статистической отчетностью 97% дорог общего пользования не отвечают нормативным требованиям.

Администрацией района в нарушение п.4 Приказа Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического соответствия автомобильных дорог» оценка технического состояния автомобильных дорог в течение 2013-2015 гг. не проводилась.

  - Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, направленных на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования:

    - Проверка соблюдения условий предоставления субсидий муниципальным районам (городским округа) из областного бюджета:

Условия предоставления субсидий муниципальным образованиям определены в Соглашениях «о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения».

В ходе контрольного мероприятия проанализировано выполнение условий предоставления субсидий по показателям:

- соблюдение софинансирования за счет средств местного бюджета мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-  фактическое выполнение работ по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-  на наличие муниципальной программы муниципального образования, включающего мероприятия по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Условия предоставления субсидий получателями субсидий в 2013-2015гг. выполнены по всем показателям.

    - Проверка фактического выполнения работ на основании заключенных муниципальных контрактов, договоров. Соответствие видов выполненных работ утвержденной проектной (сметной) документации и исполнительской документации. Наличие гарантийных паспортов на законченные ремонтом автомобильные дороги.

2013 год.

Администрацией района направлено средств на содержание и ремонт дорог в сумме 29971,6 тыс. рублей в т.ч. на содержание дорог – 21413,5 тыс. рублей, на ремонт деревянного моста через реку Пушма – 8240,1 тыс. рублей, разработку проекта схемы дислокации дорожных знаков и разметки на территории Подосиновского муниципального района – 318,0 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка наличия исполнительской документации, гарантийного паспорта на ремонт деревянного моста через реку Пушма, начисление и взыскание пени за просрочку исполнения муниципального контракта.

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка исполнения муниципального контракта №1 «разработка проекта схемы дислокации дорожных знаков и разметки на территории Подосиновского муниципального района» от 19 августа 2013 года.

В соответствии с техническим заданием, приложение № 1 к муниципальному контракту, п. 8.2 и 8.3 подрядчик обязан разбить километраж  автомобильных дорог и закрепить его на местности – забивкой колышками, работу по разбивке километража сдать по акту. Акт приемки данного вида работ не представлен. Осмотр дорог показал отсутствие фактического закрепления разбивки километража.

2014 год.

Администрацией района денежные средства в сумме 23062,8 тыс. рублей направлены на содержание автомобильных дорог. Работы приняты и оплачены в соответствии с муниципальными контрактами.

2015 год.

Администрацией района денежные средства в сумме 23374,3 тыс. рублей в полном объеме направлены на содержание автомобильных дорог.

В ходе контрольного мероприятия проанализировано 22 муниципальных контракта  на сумму 1835,0 тыс. рублей, заключенных администрацией района с КОГУП «Вятские автомобильные дороги» с 01.01.2015 по 31.01.2015 на выполнению работ по содержанию дорог в январе 2015 года. Договора заключены с ценой до 100,0 тыс. рублей и сроками исполнения от 1 до 5 дней.

Акты приемки выполненных работ (ф. КС- 2), справки о стоимости выполненных работ и услуг (ф. КС-3), счета – фактуры оформлены, по 22 договорам, 22.06.2015 года.

В нарушение п.7 ст. 34 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ по всем договорах (22 шт.) отсутствует ссылка на постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ШТРАФА, НАЧИСЛЯЕМОГО В СЛУЧАЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ, ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНТРАКТОМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОСРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАКАЗЧИКОМ, ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ), И РАЗМЕРА ПЕНИ, НАЧИСЛЯЕМОЙ ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО КОНТРАКТОМ» в части порядка расчета пени или применение иного порядка ее расчета.

Учитывая то, что в администрации района отсутствуют журналы производства работ по форме утвержденной ФДС России № 9 от 16.01.1999г. и акты приемки работ, выполненных в январе 2015 года, оформлены в июне 2015 года контрольно-счетной комиссией проведена выборочная проверка первичных учетных документов (путевых листов, нарядов) у подрядчика (Подосиновский дорожный участок) на предмет соответствия объемов выполненных работ в счет исполнения муниципальных контрактов объемам работ принятых по актам «приемки выполненных работ ф. КС-2».

В нарушение постановления Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 подрядчиком не велись журналы учета выполненных работ.

Проведена проверка объемов выполненных работ  по путевым листам:

- Автамонов А.Н. (ДЗ-42г):

15.01.2015г. задание по путевому листу «Подосиновец, по деревням».

Последовательность выполнения задания «Деревни, очистка проезжей части от снега – 40 км.»

16.01.2015г. задание по путевому листу «Подосиновец, по району».

Последовательность выполнения задания «Деревни – 30 км.»

19.01.2015г. задание по путевому листу «Подосиновец, по деревням».

Последовательность выполнения задания «Деревни – 20 км.»

- Порубов Л.Ф. (Т-158):

19.01.2015г. задание по путевому листу «Подосиновец – Заречье; Заречье - Подосиновец».

Последовательность выполнения задания «Деревни – 85 км.»

21.01.2015г. задание по путевому листу «Подосиновец, по району».

Последовательность выполнения задания «Деревни – 30 км.»

Выборочная проверка первичных документов (путевых листов) показывает, что в нарушение ст. 9 п.4 ФЗ от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» путевые листы не содержат описания факта хозяйственной жизни (отсутствует наименования конкретных автомобильных дорог, наименования населенных пунктов и т.д.), что позволяло бы однозначно определить за счет каких средств должны быть оплачены работы – бюджета района, бюджетов поселения или областного бюджета.

В соответствии с актом приемки выполненных работ № 2 от 22.06.2015 (муниципальный контракт № 2 от 03.01.2015) приняты работы по распределению пескосоляной смеси на площади 61,3 тыс. м2, фактически в соответствии с путевыми листами 37,4 тыс. м2.

В соответствии с актом приемки выполненных работ № 21 от 22.06.2015 (муниципальный контракт № 21 от 29.01.2015) приняты работы по распределению пескосоляной смеси на площади 122,6 тыс. м2, фактически в соответствии с путевыми листами 74,8 тыс. м2.

По пояснениям специалиста подрядчика (С.В. Чугиной), при составлении акта приемки выполненных работ, площадь распределения пескосоляной смеси рассчитана по сметному нормативу.

Таким образом имеют место риски связанные с неэффективным, не целевым использованием средств дорожного фонда района.

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка фактического выполнения работ, принятых в соответствии с актом приемки выполненных работ № 9 от 29.10.2015 по муниципальному контракту от 06.02.2015 за отчетный период с 26.09.2015 по 27.10.2015. Акт подписан со стороны заказчика первым заместителем главы Администрации Подосиновского района А.П. Клюшовым, принятые работы, по состоянию на дату контрольного мероприятия, не оплачены.

В соответствии с актом приемки работ приняты работы по «Корчевке кустарника и мелколесья» на площади 4,08 га со стоимостью работ 54948 рублей. Проверка показала, что работы выполнены и приняты для оплаты на дороге, которая не включена в перечень автомобильных дорог (приложение к контракту). Таким образом денежные средства  в сумме 54948 рублей могли быть использованы не по целевому назначению, нарушение ст. 306.4.1. БК РФ.

На данной дороге приняты работы «по сгребанию срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья» со стоимостью работ 14606 рублей. Проверка показала, что данные работы не выполнялись.

Таким образом денежные средства в сумме 14606 рублей могли быть использованы не по целевому назначению, нарушение ст. 306.4.1. БК РФ, расходы бюджета могли быть завышены на сумму 14606 рублей.

В соответствии с актом приемки работ приняты работы «по сгребанию срезанного или выкорчеванного кустарника» на площади 3,92га. со стоимостью работ 14036 рублей. Фактически данные работы выполнены на свалке (путевой лист № 6111 от 30 сентября 2015г.) Таким образом денежные средства в сумме 14036 рублей могли быть использованы не по целевому назначению, нарушение ст. 306.4.1. БК РФ.

В соответствии с актом приемки работ приняты работы «вырубка кустарника и подлеска вручную» на площади 2,7 га стоимостью 65652 рубля. По словам представителя подрядчика (С. Чугина) работы выполнены в августе текущего года по договору с физическим лицом. Договор на выполнение работ, акт приемки выполненных работ, на дату проведения контрольного мероприятия, у подрядчика отсутствует. Проверить фактическое выполнение работ, при отсутствии первичных документов, не представляется возможным. Таким образом созданы риски завышения расходов средств дорожного фонда района.

Договор возмездного оказания услуг от 15 октября 2015 года, акт о приемке работ, выполненных по договору возмездного оказания услуг от 15 октября 2015 года представлен в контрольно-счетную комиссию 15.11.2015 года.

В нарушение постановления Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 подрядчиком своевременно не оформляются журналы учета выполненных работ.

В нарушение п. 6.1. муниципального контракта подрядчиком не составляется месячный набор работ и не представляется на утверждение заказчику.

Администрация района не использует своё право, в соответствии с п. 6.3. муниципального контракта, о не оформлении актов КС-2 и справок о стоимости выполненных работ КС-3 при отсутствии у Подрядчика исполнительской документации в полном объеме (приложение № 9 к контракту).

По состоянию на 15.11.2015 года администрацией района приняты меры по устранению нарушений допущенных при оформлении акта приемки работ за октябрь текущего года, проведено сторнирование работ на сумму 83590 рублей.

Администрацией района (заказчик) и подрядчиком при исполнении муниципальных контрактов по обслуживанию дорог ежемесячно составляются акты «оценки допустимого уровня содержания автодорог и водопропускных сооружений на них по Подосиновскому району». Фактов снижения оценки за недопустимый уровень содержания автодорог за 2013 – 2015гг. в актах не отмечено.

В соответствии с п. 5.2.1. Порядка содержания и ремонта дорог администрация района должна не реже одного раза в месяц назначать комиссию в составе уполномоченного работника администрации, главного архитектора района, депутата районной Думы и двух представителей исполнителя работ для проверки качества содержания дорог с оформлением результатов проверки в письменном виде.

В нарушение  п. 5.2.1. Порядка содержания и ремонта дорог за период 2013-2015гг. администрацией района данная комиссия не назначалась.

Контрольно-счетной комиссией в 2014 году было проведено контрольное мероприятие ««Проверка законности и эффективности использования субсидии предоставленной бюджету Демьяновского городского поселения  из бюджета района, средств софинансирования на ремонт автомобильных дорог Демьяновского городского поселения в 2013 году», отчет от 30.10.2014 года № 2.

Отмечены нарушения:

1)  В нарушение ст. 17 п.2., ст. 18 п.2. ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации о  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями)» не утверждён «Порядок ремонта и содержания автомобильных  дорог Демьяновского городского поселения» (постановление Правительства Кировской области от 25.08.2009 № 22/266 ред. от 03.04.2013г.).

2) В соответствии  с муниципальным контрактом (приложением № 1 к муниципальному контракту «техническое задание  ремонт проезжей части улиц Советская, Энергетиков) предусмотрен ремонт проезжей части улицы Советская длиною 456,7 м. Протяжённость дороги, подлежащая ремонту в соответствии с муниципальным контрактом, на 150,0 м. меньше, чем определено Соглашением  № 095 от 23.05.2013г. и Соглашением № 97 от 14.05.2013г.).

3) В ходе комиссионного обследования выполненных работ (акт от  30 июля 2014г., с фотографиями прилагается) выявлено, что  работы по ремонту проезжей части ул. Советская не проводились.

В счёт исполнения контракта выполнены работы:

- по ул. Энергетиков – асфальтирование сплошной полосой проезжей части улицы от перекрёстка ул. Трактовая с ул. Энергетиков до  ул. Советская д.39 длиною 404 м., шириной 6,6 м., общей площадью 2666,4 м2.;

- по ул. Строительной – асфальтирование сплошной полосой проезжей части улицы от перекрёстка ул. Свободы и ул. Строительной до перекрестка  ул. Строительной с  ул. Комсомольская   протяжённостью  81,0 м., шириной 7,0 м., общей площадью 567,0 м2.

В соответствии с письменными пояснениями (письмо от 24.12.2013г.) начальника Подосиновского ДУ № 32 Л.Р. Булатова (КОГП «Вятские автомобильные дороги») в счёт муниципального контракта выполнены ремонтные работы по ул. Энергетиков  на площади 2461,75 м2, длиной 394м. и произведен ремонт проезжей части по ул. Строительной площадью 551,1м2 длиной 81м. Общая площадь отремонтированной проезжей части составила 3012,85 м 2., длина 475м.

В соответствии с письменными пояснениями (письмо от 09.01.2013 № 02-03-18) главы администрации Демьяновского городского поселения в связи с плохом состоянием проезжей части ул. Энергетиков было принято решение о направлении денежных средств на ремонт ул. Энергетиков и на проведение ремонта части ул. Строительной, а не ул. Советская.

В журнале производства работ по ремонту проезжей части ул. Советская, ул. Энергетиков в пгт. Демьяново отсутствует информация о произведённых работах по выполнению работ раздела  2. технического задания (приложение № 1 к муниципальному контракту) «обочины, ул. Советская».

Акты приёмки фактически выполненных работ по ул. Энергетиков и ул. Строительной, справки о стоимости выполненных работ не оформлялись.

Проектно-сметная документация  в администрации поселения по выполненным работам отсутствует.

Денежные средства в сумме 2111097,0 рублей использованы с нарушением действующего законодательства, ФЗ от 21.07.05 № 94-ФЗ ч.5 ст.9.

3) Отмечается нарушение  ст. 9.п.5 94-ФЗ.

В контрольно-счётную комиссию представлено Дополнительное соглашение № 1 (копия) к муниципальному контракту «Ремонт проезжей части ул. Советская, Энергетиков пгт. Демьяново от 09 июля 2013года» от 25 июля 2013г, в соответствии с которым в п. 1.2. муниципального контракта внесены изменения: «ул. Советская заменена на ул. Строительную» и исключены слова «в соответствии с прилагаемым техническим заданием заказчика (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта».

4) Отмечается нарушение ст. 9. ФЗ № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учёте».

Отсутствуют дефектные ведомости, сметы, акты приемки работ по фактически выполненным объёмам работ по ул. Энергетиков и ул. Строительной, что не позволяет провести оценку  объёмов выполненных работ.

5) Отмечается нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ при исполнении Договора  № 44/ТН «передачи функций строительного контроля».

Договор подписан 12 августа 2013г. В то же время  87% объём работ  по муниципальному контракту принято  по акту приёмки выполненных работ 30.07.2013г.

На акте имеется отметка, что технический надзор осуществлён ООО «УниверсалСтрой» 30.07.2013г. подпись генерального директора Т.А. Яшиной.

Отмечается нарушение п. 2.3.1. Договора № 44/ТН в части отсутствия строительного контроля за соответствием выполняемых объёмов и предъявляемых к оплате работ проектно-сметной документации, заключённому договору.

Отмечается нарушение п.2.3.4. Договора № 44/ТН, освидетельствование скрытых работ и промежуточная приёмка ответственных конструкций не проводилась. На актах отсутствует подпись надзора, отсутствуют записи в журналах производства работ.

По состоянию на дату проведения контрольного мероприятия  администрацией поселения оплата услуг строительного контроля в сумме 22588,0 рублей не произведена. Администрацией поселения не оформлены претензии исполнителю  по невыполнению обязательств по Договору № 44/ТН, в т.ж. время исполнитель настаивает на оплате услуг в соответствии с договором. Таким образом администрацией поселения созданы риски неэффективных расходов бюджета поселения в сумме 22588,0 рублей.

6) При приёмке работ вырубка из дорожной одежды не делалась, не исследовались качество и толщина конструктивных слоёв дорожной одежды, п.3.15 СНиП 111-10-75.

7) Нарушены сроки оплаты принятых работ. Оплата принятых работ произведена с нарушением п. 4.2. муниципального контракта на 59 календарных дней. Для бюджета поселения созданы риски дополнительных расходов в соответствии с п. 7.5. муниципального контракта.

8) Отсутствует привязка ремонта к конкретному участку дороги (улицы).

Общая протяжённость улицы Советская составляет 1750 м., Энергетиков 1400 м., Строительная 680 м..

9) Гарантийные паспорта не содержат информации – на какой участок улицы выдана гарантия.

Гарантия оформлена и подписана не руководителем генеральной подрядной организации (КОГП «Вятавтодор»), а руководителем Подосиновского ДУ №32 Л.Р. Булатовым.

10) Отмечается нарушение ст. 9. ФЗ № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учёте».

На локальном ресурсном сметном расчёте 1/1 На «ремонт проезжей части ул. Советская, ул. Энергетиков в пгт Демьяново» отсутствует подпись,  должность, печати  составивших смету, проверивших смету, заказчика и подрядчика.

11)  Отмечается нарушение ст. 131. ГК РФ в части отсутствия оформленного права собственности на дороги ул. Советская, Энергетиков, Строительная.

12) Отмечается нарушение ст. 52 Гр.К. РФ, акты освидетельствования скрытых работ, акт освидетельствования ответственных конструкций не подписаны Заказчиком.

13) Работы принимались не комиссионно.

14) Отмечается, что в отчётах о достижении целевых показателей заявлены недостоверные данные. Выполнение целевого показателя, ввод дороги завышен на 121,6 метров, не верно указан объект ремонта – плановый, а не фактический.

В отчёте Демьяновского городского поселения «Отчёт об оценке эффективности использования субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов в 2013году» внесена неверная информация по фактической протяжённости отремонтированных дорог, фактически отремонтировано  485м., в отчёте 606,7м., объемы завышены на 121,6., не верно указан объект ремонта (плановый, а не фактический).

В отчёте администрации Подосиновского района представляемой в департамент дорожного хозяйства и транспорта Кировской области «Отчёт об оценке эффективности использования субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов в 2013году» внесена неверная информация по фактической протяжённости отремонтированных дорог в пгт. Демьяново, фактически отремонтировано  485,0м., в отчёте 606,7м., объемы завышены на 121,6м., не верно указан объект ремонта (плановый, а не фактический).

15) Администрация района в нарушение р.2 п. 2.1.2. Соглашения  № 97 от 14.05.2013г. не осуществляла контроль за соблюдением администрацией Демьяновского городского поселения условий и целей, определённых при предоставлении субсидии, полученной в рамках Соглашения.

  - Оценка результатов дорожной деятельности за 2013-2014 годы в сравнении с предыдущими периодами: 2011-2012 годы (отремонтировано дорог и искусственных сооружений на них – км / пог. м., а также по показателям эффективности, установленным муниципальными программами).

Анализ расходования бюджетных средств на содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Подосиновский муниципальный район.

таблица 3 (тыс. рублей)

| Наименование мероприятий | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 10 месяцев 2015 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Израсходовано средств дорожного фонда, всего | 18107,6 | 18192,6 | 26502,0 | 22780,3 | 17580,2 |
| в т.ч. -содержание и ремонт автомобильных дорог | 18107,6 | 18192,6 | 26502,0 | 21752,1 | 17580,2 |
| отремонтировано автодорог – км отремонтировано мостов – пог.м. | 1,0 - | 0,3 - | - 39,6 | - | - |

Данные таблицы показывают тенденцию увеличения объема выделенных средств на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном районе Подосиновский муниципальный район.

Анализ выполнения целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014-2016 годы.

Таблица 4

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год |  |
|  |  |  | план | факт |
| Ремонт автомобильных дорог | км. | - | 4,8 | 0,0 |
| Доля протяженности автодорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог. | % | 97 | 96 | 97 |
| Доля ДТП, совершению которых сопуствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 4 | 4 | 4 |
| Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, единиц населенных пунктов | ед. | 0 | 0 | 0 |

Анализ выполнения целевых показателей показывает  не выполнение показателя по ремонту дорог в объеме 4,8 км. Причиной невыполнения показателя является недостаточность финансирования. Учитывая то, что денежные средства дорожного фонда, практически в полном объеме, направляются на текущее содержание дорог - не снижается показатель общей протяженности автомобильных дорог общего пользования не отвечающих нормативным требованиям.

Председатель                                                                                              контрольно-счётной комиссии:			                            С.П. Синицын